УТВЕРЖДЕНА:

решением  Совета

Александровского

сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 22.03.2017 г. № 6

протокол № 44

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ – ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2027 годы

х. Александровский

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Александровского сельского поселения. Социально- экономическая характеристика. Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 6 |
| 1.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 8 |
| 1.3 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 10 |
| 1.4Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 18 |
| 1.5 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 20 |
| 1.6 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 20 |
| 1.7 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 21 |
| 1.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 21 |
| 1.9 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 22 |
| 1.10 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения | 22 |
| 1.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения | 22 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Александровского сельского поселения | 24 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 24 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Александровского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 24 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 26 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети | 27 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 27 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 27 |

| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 28 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 29 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 33 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 34 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 36 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ – ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения на 2017-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Александровского сельского поселения Усть – Лабинского района Краснодарского края (далее - Администрация). Краснодарский край, Усть – Лабинский район, х. Александровский, ул. Красная, № 36. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Общий и финансовый отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Александровского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения. - Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. - Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. - Уменьшение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования – 2 526 750,00тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета Александровского сельского поселения – 2 526 750,00 тысяч рублей; Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ и на условиях со финансирования |
| Ожидаемые результаты программы | - Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Александровского сельского поселения. - Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Александровского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Александровского сельского поселения. Социально- экономическая характеристика. Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Александровское сельское поселение, расположено на восточной окраине муниципального образования Усть-Лабинский район.

Общая площадь земель Александровского сельского поселения составляет 11716,38га.

По данным администрации население Александровского сельского поселения составляет 3919 человек.

Граница Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района показана на графических материалах согласно Закону Краснодарского края от 22 июля 2004 г. №767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ».

Александровское сельское поселение включает в себя 8 хуторов - Красный, Неелинский, Новониколаевка, Пятихатский, Семеновка, Финогеновский, Согласный и Александровский, который является административным центром данного поселения.

Хутор Александровский расположен в центральной части поселения в долине реки Зеленчук – 2-ой вдоль двух региональных дорог IV технической категории в 40 км от районного центра – города Усть-Лабинска, и в 78 км от краевого центра – г. Краснодара. Ближайшая железнодорожная станция – «Ладожская» Северо-Кавказской железной дороги находится в пределах Ладожского сельского поселения.

Территорию Александровского сельского поселения пересекают автомобильные дороги регионального межмуниципального и местного значения. С юга на север вдоль западной границы поселения проходит автодорога ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская IV технической категории. Связь поселения с районным центром - городом Усть-Лабинском осуществляется по четырем автодорогам: х. Неелинский – с. Шереметьевское, х. Неелинский –       х. Семеновка, Подъезд к х. Александровский и Подъезд к х. Пятихатский. Все дороги IV технической категории. Так же по этим дорогам осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с административным центром Краснодарского края – городом Краснодаром и другими регионами Северного Кавказа и Юга России.

Муниципальное образование Александровское сельское поселение входит в состав Усть-Лабинского района, расположено в его восточной части и граничит:

- на севере - с Ладожским сельским поселением;

- на юге и западе – с Братским сельским поселением;

- на востоке - с Курганинским районом.

В состав Александровского сельского поселения входят 8 населенных  пунктов: х. Александровский, х. Пятихатский, х. Финогеновский, х. Согласный, х. Красный, х. Новониколаевка, х. Семеновский, х. Нееленский.

Хутор Александровский является административным центром Александровского сельского поселения, он расположен в 40 км к юго-востоку от административного центра муниципального образования Усть-Лабинский район – города Усть-Лабинска по берегам реки Зеленчук 2-ой.

Александровское поселение относится к числу депопулирующих территорий Краснодарского края: естественный прирост имеет отрицательное значение, миграция в целом – положительная. Демографическая структура населения (по возрастному признаку) – регрессивная, наблюдаются высокие темпы старения населения.

Хутор Александровский – административный центр Александровского сельского поселения - расположен в восточной части Усть-Лабинского района. Расстояние до краевого центра города Краснодара составляет 100 км.

Функциональное зонирование населенных пунктов поселения исторически складывалось на основе регулярного плана с прямоугольной сеткой улиц.

Основная часть населенных пунктов поселения состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки прямоугольной формы, обусловленной сложившейся сеткой улиц.

Жилой фонд представлен в основном 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой с разновеликими приусадебными участками. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов, внутри которой находятся индивидуальные сады и огороды.

Главный общественный центр носит  линейный характер и формируется вдоль ул. Красная, ул. Ленина, в центральной части населенного пункта х. Александровский. Он представлен следующими учреждениями: администрация муниципального образования Александровского сельского поселения, отделение почтовой связи, сбербанк, КДЦ «Александровский»,  магазин, МБУ СОШ № 22.

У общественных зданий имеются озелененные участки. Хорошо озеленены приусадебные участки индивидуальной застройки, а также большинство  улиц  и  дорог населенных пунктов поселения.

Основная часть производственных предприятий размещается вокруг жилой застройки: к северу от границ села и в южном направлении. Ряд  предприятий  располагаются  в  кварталах  жилой  застройки.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешний транспорт

Транспортная связь с населенными пунктами района и края осуществляется по категорированной дороге: автодорога ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская - IV технической категории. 
          Эта дорога имеет удовлетворительное твердое покрытие и обеспечивает устойчивую транспортную связь населенных пунктов данной территории между собой и краевым центром г. Краснодаром.

На сегодняшний день, Александровское сельское поселение в целом имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями, однако к недостаткам можно отнести следующие моменты:

- отсутствуют подъезды с капитальным типом покрытия к некоторым объектам растениеводства, и промышленности.

Общественный транспорт

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Транспортная связь с краевым центром осуществляется по асфальтированным дорогам краевого, федерального и местного значения.

С краевым центром территория связана постоянным междугородним транспортом.

Пассажирские перевозки осуществляются постоянным автобусным маршрутом, а грузовые перевозки частным автотранспортом. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

На территории Александровского сельского поселения действуют два пассажирских автобуса:

г. Усть-Лабинск – х. Александровский (ежедневно) – 3 рейса в сутки;

г. Усть-Лабинск – х. Семеновский – 3рейса в сутки.

Пассажирские автотранспортные предприятия на территории Александровского сельского поселения отсутствуют.

Большинство же трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

  - Характеристика сети дорог Александровского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

- Усть-Лабинский район характеризуется развитой сетью автомобильных дорог.

- На территории Александровского сельского поселения  проходит автодорога краевого значения:  автодорога ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская - IV технической категории.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными  центрами  и  местами  приложения  труда.

- улицы  в  жилой  застройке:

- основные, осуществляющие транспортную  (без пропуска грузового и общественного транспорта)  и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными  улицами;

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных  центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние  дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 35,0 м, ширину  проезжей  части  3,5; 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина  проезжей  части  7,0 –12,0м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также расширение проезжих частей улиц и дорог перед  перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением жилых и производственных территорий.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено развить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль автодороги IV технической категории на севере села.

Таблица 1 – Характеристика улично – дорожной сети  Александровского сельского поселения

| Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) |  | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техническим характеристикам класса и категории | Вид разрешенного использования автомобильной дороги, значение | Балансовая и остаточная стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей), дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основная | Тип покрытия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района ОГРН 1052331330776 дата присвоения ОГРН – 30.11.2005г. Почтовый адрес: 352316 Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Александровский, ул. Красная, д. 36. Глава администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района – Извеков Николай Иванович тел./факс 8(86135)-75145 Эл. адрес:sp_alexandrovka@mail.ru ИНН 2356044406 КПП 235604001 ОКОГУ-3300500 ОКПО-04088925 ОКВЭД- 751132 ОКАТО-03257802000 ОКОПФ-74 ОКФСС- 14 ОКТМО 03657402 | автомобильная дорога ул. Чехова х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 001 | 0,4 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-56994,25 Остаточная-13456,98 1986г |
|  | автомобильная дорога ул. Северная х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 002 | 0,8 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-10302,08 Остаточная-3730,35 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Береговая х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 003 | 1,3 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-185231,30 Остаточная-6688,91 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Кирова х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 004 | 0,5 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-64118,52 Остаточная-2315,39 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Воронина х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 005 | 0,8 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-113988,50 Остаточная-4116,25 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Спортивная х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 006 | 0,2 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-14248,50 Остаточная-5264,05 1990г |
|  | автомобильная дорога ул. Карла-Маркса х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 007 | 0,9 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-199479,87 Остаточная-7203,44 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Мира х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 008 | 1,2 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-142485,62 Остаточная-5145,31 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Южная х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 009 | 0,4 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-49869,97 Остаточная-18424,18 1990г |
|  | автомобильная дорога ул. Кавказская х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 010 | 2,3 | 1,2асфальт 1,1 гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-377586,89 Остаточная-13635,08 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Первомайская х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 011 | 1,5 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-106864,21 Остаточная-3858,99 1980г |
|  | автомобильная дорога ул. Дружбы х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 012 | 0,3 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-21372,84 Остаточная-7896,08 1990г |
|  | автомобильная дорога ул. Карла-Маркса х.Пятихатский | 03_257_802_ ОП _МП _ 013 | 3,0 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-356214,05 Остаточная-309708,33 2005г |
|  | автомобильная дорога ул.Береговая х.Феногеновский | 03_257_802_ ОП _МП _ 014 | 0,4 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-28497,12 Остаточная-0,00 1950г |
|  | автомобильная дорога ул.Карла-Маркса х.Феногеновский | 03_257_802_ ОП _МП _ 015 | 0,5 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-35621,40 Остаточная-0,00 1950г |
|  | автомобильная дорога ул.Комсомольская х.Феногеновский | 03_257_802_ ОП _МП _ 016 | 1,3 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-92615,65 Остаточная-0,00 1950г |
|  | автомобильная дорога ул.Комсомольская х.Согласный | 03_257_802_ ОП _МП _ 017 | 3,0 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-213728,42 Остаточная-21966,53 1982г |
|  | автомобильная дорога ул.Первомайская х.Согласный | 03_257_802_ ОП _МП _ 018 | 0,35 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-24934,98 Остаточная-5062,26 1985г |
|  | автомобильная дорога ул.Степная х.Согласный | 03_257_802_ ОП _МП _ 019 | 1,0 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-71242,81 Остаточная-0,00 1975г |
|  | автомобильная дорога ул.Степная х.Согласный | 03_257_802_ ОП _МП _ 020 | 0,6 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-42745,68 Остаточная-1543,59 1980г |
|  | автомобильная дорога ул.Комсомольская х.Неелинский | 03_257_802_ ОП _МП _ 021 | 0,5 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-35621,40 Остаточная-1286,33 1980г |
|  | автомобильная дорога ул.Степная х.Красный | 03_257_802_ ОП _МП _ 022 | 1,5 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-85491,37 Остаточная-3087,19 1980г |
|  | автомобильная дорога ул.Кубанская х.Красный | 03_257_802_ ОП _МП _ 023 | 0,8 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-56994,25 Остаточная-2058,13 1980г |
|  | автомобильная дорога ул.Буденного х.Семеновский | 03_257_802_ ОП _МП _ 024 | 1,0 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-71242,81 Остаточная-26320,26 1990г |
|  | автомобильная дорога ул.Мира х.Семеновский | 03_257_802_ ОП _МП _ 025 | 1,0 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-71242,81 Остаточная-26320,26 1990г |
|  | автомобильная дорога ул.Кубанская х.Семеновский | 03_257_802_ ОП _МП _ 026 | 1,0 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-71242,81 Остаточная-26320,26 1990г |
|  | автомобильная дорога х.Ново-Николаевка | 03_257_802_ ОП _МП _ 027 | 0,5 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-35621,43 Остаточная-0,00 1950г |
|  | автомобильная дорога ул. 50 лет Октября х.Александровский | 03_257_802_ ОП _МП _ 028 | 0,5 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | Балансовая-35621,40 Остаточная-0,00 1950г |
| ИТОГО |  |  | 27,55 |  |  |  |  |

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

В соответствии с СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 400 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 1580 единиц.

Потребность в АЗС определена исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 1160 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо порядка 6-ти станций технического обслуживания.

Средняя скорость сообщения на наземных видах транспорта в утренние и вечерние часы пик не превышает 60 км/час, что не приводит к образованию временных затруднений на наиболее загруженных участках. Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки УДС (улично-дорожная сеть) и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут отсутствовать.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока не превышает ёмкость парковочного пространства.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Загрузка парка транспортных средств показала, что выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров.  В соответствии с генеральным планом не предусмотрено увеличение продолжительности маршрутной сети общественного транспорта.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать 30 мин.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории Александровского сельского поселения присутствуют организации, имеющие в наличии грузовой транспорт:

- АО «Агрообъединение Кубань» – 10 единиц;

- КФХ  «Якунин В.М.» – 2единиц;

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках Александровского сельского поселения. Генеральным планом не предусмотрены места для организации стоянок грузового автотранспорта.

Обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети на территории Александровского сельского поселения занимается администрация муниципального образования.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

В период с 2013 по 2016 г.   на территории  Александровского сельского поселения зарегистрировано 3 дорожно - транспортные происшествия.

В связи с этим приняты комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции не приводят к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Состояние воздушного бассейна зависит от количества выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, а также от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и преобразование выбрасываемых веществ. Территория Александровского сельского поселения по совокупности климатических параметров (мощности и интенсивности приземных инверсий, повторяемости застоев воздуха) не характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы. Средняя за год концентрация формальдегида не превышала предельно допустимую норму.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения

В генеральном плане Александровского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные места парковок населения, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц. Особое внимание необходимо уделить развитию уличной сети.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

1) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. В редакции распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации».

2) В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2016 году требуется разработать стратегию развития «Транспортная стратегия Краснодарского края до 2030», которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

3) Генеральный план Александровского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозные темпы экономического развития Александровского сельского поселения указаны в стратегии социально-экономического развития Усть – Лабинского района. Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. В программе рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа. На расчетный срок развитие улично-дорожной сети не предусмотрено. Необходима реконструкция существующих улиц.

  - Прогноз транспортного спроса п, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса. Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом. Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Александровского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный).

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

При построении прогноза по видам транспорта использовались данные генерального плана Александровского сельского поселения.

Таблица 2 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2027 года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| Число автомобилей | 1580 | 1585 | 1590 | 1595 | 1597 | 1600 |
| Число остановочных площадок | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парковочное пространство, мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Число автостанций (60 пассажиров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогноз развития дорожной сети

В Александровском сельском поселении интенсивность движения незначительная. В связи с этим обеспечивается выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Строительство новой автодороги не рационально.

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Таблица 3 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2026 г, ед.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей, в т.ч. | 1580 | 1585 | 1590 | 1595 | 1597 | 1600 | 1600 |
| - легковые автомобили | 1560 | 1565 | 1570 | 1577 | 1557 | 1580 | 1580 |
| - грузовые автомобили | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

  - Прогноз показателей безопасного дорожного движения

Таблица 4 – Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2026 года

| Наименование показателя | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения, является Вариант 2. Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения. Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Усть – Лабинского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

Таблица 5 – Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования

| Наименование мероприятия | Кол-во | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта |  |  |  |
| ул. Кавказская х. Александровский |  |  |  |
| Уступите дорогу | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Главная дорога | 14 | 2017 - 2027 | 50400,00 |
| Конец главной дороги | 1 | 2017 - 2027 | 3600,00 |
| Движение запрещено | 1 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| ул. Кирова х. Александровский |  |  |  |
| Главная дорога | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Ограничение максимальной скорости | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Направление главной дороги | 1 | 2017 - 2027 | 3600,00 |
| ул. Карла-Маркска х. Пятихатский |  |  |  |
| Главная дорога | 8 | 2017 - 2027 | 28800,00 |
| Уступите дорогу | 4 | 2017 - 2027 | 14000,00 |
| Конец главной дороги | 1 | 2017 - 2027 | 3600,00 |
| ул. Карла-Маркса х. Александровский |  |  |  |
| Уступи дорогу | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Движение без остановки запрещено | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Направление движения транспортных средств с опасными грузами | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Пешеходный переход | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| ул. Чехова х. Александровский |  |  |  |
| Уступите дорогу | 1 | 2017 - 2027 | 3600,00 |
| Направление движения транспортных средств с опасными грузами | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Пешеходный переход | 4 | 2017 - 2027 | 14400,00 |
| ул. Ленина х. Александровский |  |  |  |
| Главная дорога | 8 | 2017 - 2027 | 28800,00 |
| Уступи дорогу | 5 | 2017 - 2027 | 18000,00 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 | 2017 - 2027 | 3600,00 |
| ограничение по высоте | 7 | 2017 - 2027 | 25200,00 |
| Обгон запрещен | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 , |
| Пешеходный переход | 4 | 2017 - 2027 | 14400,00 |
| Место стоянки | 1 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| ул. Воронина х. Александровский |  |  |  |
| Главная дорога | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Уступите дорогу | 5 | 2017 - 2027 | 18000,00 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Ограничение максимальной скорости | 2 | 2017 - 2027 | 7200,00 |
| Пешеходный переход | 12 | 2017 - 2027 | 43200,00 |
| Итого: |  |  | 374 000,00 |
| Текущий ремонт улично – дорожной сети (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| ул. Чехова х. Александровский | 0,4 | 2017 – 2027гг. | 75000,00 |
| ул. Северная х.Александровский | 0,8 | 2017 – 2027гг. | 100000,00 |
| ул. Береговая х.Александровский | 1,3 | 2017 – 2027гг. | 150750,00 |
| ул. Кирова х.Александровский | 0,5 | 2017 – 2027гг. | 100500,00 |
| ул. Воронина х.Александровский | 0,8 | 2017 – 2027гг. | 100000,00 |
| ул. Спортивная х.Александровский | 0,2 | 2017 – 2027гг. | 20000,00 |
| ул. Карла-Маркса х.Александровский | 0,9 | 2017 – 2027гг. | 75000,00 |
| ул. Мира х.Александровский | 1,2 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| ул. Южная х.Александровский | 0,4 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| ул. Кавказская х.Александровский | 2,3 | 2017 – 2027гг. | 100000,00 |
| ул. Первомайская х.Александровский | 1,5 | 2017 – 2027гг. | 100500,00 |
| ул. Дружбы х.Александровский | 0,3 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| ул. Карла-Маркса х.Пятихатский | 3,0 | 2017 – 2027гг. | 100500,00 |
| ул.Береговая х.Феногеновский | 0,4 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| ул.Карла-Маркса х.Феногеновский | 0,5 | 2017 – 2027гг. | 75000,00 |
| ул.Комсомольская х.Феногеновский | 1,3 | 2017 – 2027гг. | 50500,00 |
| ул.Комсомольская х.Согласный | 3,0 | 2017 – 2027гг. | 200000,00 |
| ул.Первомайская х.Согласный | 0,35 | 2017 – 2027гг. | 150000,00 |
| ул.Степная х.Согласный | 1,0 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| ул.Степная х.Согласный | 0,6 | 2017 – 2027гг. | 50000,00 |
| ул.Комсомольская х.Неелинский | 0,5 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| ул.Степная х.Красный | 1,5 | 2017 – 2027гг. | 75000,00 |
| ул.Кубанская х.Красный | 0,8 | 2017 – 2027гг. | 75000,00 |
| ул.Буденного х.Семеновский | 1,0 | 2017 – 2027гг. | 22500,00 |
| ул.Мира х.Семеновский | 1,0 | 2017 – 2027гг. | 50000,00 |
| ул.Кубанская х.Семеновский | 1,0 | 2017 – 2027гг. | 50000,00 |
| х.Ново-Николаевка ул. Красная | 0,5 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| ул. 50 лет Октября х.Александровский | 0,5 | 2017 – 2027гг. | 25000,00 |
| Итого: | 27,25 |  | 1 902 750,00 |
| Строительство парковочной площадки |  |  |  |
| ул. Воронина х. Александровский | 54 м2 | 2017 – 2018гг. | 250 000,00 |
| Итого: |  |  | 250 000,00 |
| Всего: |  |  | 2 526 750,00 |

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2027 гг. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Александровского сельского поселения | - | - | - | - | 0,00 |
| Текущий ремонт улично – дорожной сети (на условиях софинансирования) |  |  | 1 902 750,00 |  | 1 902 750,00 |
| строительство дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| реконструкция дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 374 000,00 | - | 374 000,00 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | - | - | - | - | 0,00 |

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы – обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 7

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВПП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 788400 | 794240 | 800080 | 808840 | 841690 | 820520 | 846800 |
|  | Число остановочных площадок | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) мероприятия по развитию речного транспорта | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально- экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать: на первом этапе (2016-2026гг.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Александровского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов федерального уровня и бюджета муниципального образования. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Александровском сельском поселении.