ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _______________________ 	  					      № _______________

город Усть-Лабинск

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования

Усть-Лабинский район

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район,                                     п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить персональную ответственность на должностных лиц за подготовку письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отраслевым структурным подразделением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и отделом строительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также на членов комиссии по вопросам сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, за принятие обоснованного решения  о законности и целесообразности принятия решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 января 2021 г. № 46 «Об утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район».

4. Пресс-сектору отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Петросян Е.П.) обеспечить:

- официальное опубликование  настоящего постановления в газете «Усть-Лабинск инфо»;

- размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в сети «Интернет»» www.adminustlabinsk.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район Завалевскую С.И.

6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

Усть-Лабинский район								  Н.С. Маркина

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

Усть-Лабинский район

от _____________ № ______

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район

# 1. Основные положения

1.1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район, а также решений о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район (далее соответственно – Порядок, инвестиции, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций, объект капитального строительства).

Настоящий Порядок также применяется при принятии решений о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, решения об осуществлении которых принимались до вступления в силу настоящего Порядка, в том числе в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Усть-Лабинский район.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

2

подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Усть-Лабинский район), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств бюджета муниципального образования

Усть-Лабинский район, муниципального заказчика или муниципальных заказчиков (при необходимости), застройщика в отношении объекта капитального строительства;

реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Усть-Лабинский район), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может выступать отраслевое структурное подразделение администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, на которое возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли) (далее - отраслевое структурное подразделение), а в случае принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в рамках достижения целей муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район – предполагаемое отраслевое структурное подразделение - главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район по мероприятию муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - инициатор).

Инициатором подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций может выступать отраслевое структурное подразделение администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (по согласованию с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, подведомственный получатель которого является муниципальным заказчиком в соответствии с решением о подготовке реализации бюджетных инвестиций) либо главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район,   подведомственный  получатель  которого   является   муниципальным

3

заказчиком в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (по согласованию с отраслевым структурным подразделением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район) (далее – инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций).

1.4. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей развития муниципального образования Усть-Лабинский район исходя из муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район;

поручений главы муниципального образования Усть-Лабинский район;

положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, направляемых на капитальные вложения, или интегральной оценки, числовое значение которой соответствует или превышает установленное предельное (минимальное) значение равное 70 процентов, подготовленных в случае необходимости в соответствии с постановлением администрации муниципального образования

Усть-Лабинский район от 26 марта 2020 г. № 272 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, направляемых на капитальные вложения».

4

# 2. Подготовка проекта решения о подготовке и реализации

# бюджетных инвестиций

2.1. Инициатор подготавливает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Инициатор подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с отделом по строительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, финансовым отделом администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, управлением по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и структурными подразделениями администрации муниципального образования Усть-Лабинский район согласно Инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть включено несколько объектов капитального строительства.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций включается объект капитального строительства, имеющий положительное заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, направляемых на капитальные вложения, или интегральной оценки, числовое значение которой соответствует или превышает установленное предельное (минимальное) значение равное 70 процентов, подготовленные в случае необходимости в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от                     26 марта 2020 г. № 272 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, направляемых на капитальные вложения».

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении таких объектов капитального строительства принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

2.2. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального

5

строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3) наименование муниципального заказчика или муниципальных заказчиков по строительству, по приобретению немонтируемого оборудования (при необходимости);

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) в ценах соответствующих лет;

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта (договора) и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).

2.3. В проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций информация об объектах капитального строительства должна отображаться по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций об определении муниципального заказчика по приобретению немонтируемого оборудования информация об объекте капитального строительства отображается по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4. При принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район, но не предусмотренных

6

указанными документами территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район, управление по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский район обеспечивает внесение соответствующих изменений  в указанные документы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район в пятимесячный срок с даты принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

2.5. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.

Допускается внесение изменений в решение об осуществлении и реализации бюджетных инвестиций в части изменения назначения объекта капитального строительства на основании предложения муниципального заказчика, согласованного с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, отраслевым структурным подразделением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, государственным автономным учреждением Краснодарского края «Краснодаркрайгосэкспертиза», в случае, если полученные и оплаченные за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район результаты будут использованы на объекте капитального строительства, назначение которого предлагается изменить, или другом объекте капитального строительства. Информация о планируемом использовании результатов отражается в пояснительной записке к проекту постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район с указанием объемов произведенных расходов бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

2.6. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом раздела 12 решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от               26 ноября 2020 г. № 2 протокол № 4 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» .

3. Подготовка проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район

3.1. Инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций подготавливает проект данного решения в форме проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на основании письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отраслевым структурным подразделением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и отделом строительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения

7

работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка, а также решения комиссии по вопросам сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, о законности и целесообразности принятия решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (далее - решение комиссии), принимаемого на основании и в порядке, предусмотренном постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 7 декабря 2022 г. № 1384 «О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район».

В случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 3.2 настоящего Порядка, решение комиссии не требуется.

3.2. Случаями для рассмотрения вопроса о возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций являются:

3.2.1. несоответствие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в связи с изменением законодательства или передачей полномочий;

3.2.2. уничтожение объекта капитального строительства в результате стихийных и иных бедствий, опасных природных явлений, катастроф, террористических актов, пожара, аварии;

3.2.3. непригодность объекта капитального строительства для продолжения строительства вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического износа;

3.2.4. несоответствие ранее подготовленной проектной документации по объекту капитального строительства, строительство которого не начато, требованиям действующего законодательства, технических регламентов, технических условий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, и нецелесообразность внесения изменений в нее в связи с удорожанием (значительным увеличением) стоимости объекта строительства;

3.2.5. обращение о передаче имущества, созданного за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, по результатам капитальных вложений (затрат) в федеральную или государственную собственность;

3.2.6. вступление в законную силу решения суда, исполнение которого требует сноса объекта капитального строительства;

3.2.7. принятие соответствующего решения о приватизации муниципального имущества муниципального образования Усть-Лабинский район;

8

3.2.8. включение объекта капитального строительства в перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию Усть-Лабинский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;

3.2.9. отсутствие фактических расходов бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район  на реализацию бюджетных инвестиций при отсутствии необходимости дальнейшего исполнения решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

3.3. Решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций может быть принято при условии, что работы по объекту капительного строительства не являются предметом действующего или неисполненного муниципального контракта.

3.4. К проекту решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций прилагаются документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Проект решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций должен содержать:

положение о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район с указанием реквизитов правового акта, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

положение о признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (при необходимости):

основание для подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в соответствии с конкретным подпунктом пункта 3.2 настоящего Порядка;

реквизиты решения комиссии (протокола), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.2.9 пункта 3.2 настоящего Порядка;

реквизиты письменного заключения муниципального заказчика, согласованного со структурным подразделением  администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и отделом по строительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, заместителем главы муниципального образования Усть-Лабинский район, курирующим вопросы строительства, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

3.6. Инициатор подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с отделом по строительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, финансовым отделом администрации муниципального образования                        Усть-Лабинский район,    управлением   архитектуры   и    градостроительства

9

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и структурными подразделениями администрации муниципального образования Усть-Лабинский район согласно Инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Заместитель главы муниципального

образования Усть-Лабинский район				       С.И. Завалевская

Приложение 1

к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район

| # Форма информации об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| # Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях |  | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Предшествующий период | Текущий год | Пер вый год планового периода | и т.д. |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |

2

|  | МО Усть-Лабинскийрайон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО Усть-Лабинскийрайон |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |

Примечание. При принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район объем финансового обеспечения объекта капитального строительства в графе «предшествующий период» отражается одной суммой без распределения по годам. В случае внесения изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район объем финансового обеспечения объекта капитального строительства в графе «предшествующий период» отражается без изменений.

Руководитель отраслевого структурного подразделения администрации муниципального образования Усть-Лабинский район __________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главы муниципального

образования Усть-Лабинский район				       С.И. Завалевская

Приложение 2

к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский район

Форма информации об объекте капитального строительства

__________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае

отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации

порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика по строительству |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование муниципального заказчика по приобретению немонтируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | предшествующий период |  | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Усть-Лабинский |  |  |  |  |  |  |

2

| проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| строительство | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| приобретение немонтируемого оборудования | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| строительство | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |

3

| приобретение немонтируемого оборудования | всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Руководитель отраслевого структурного подразделения администрации муниципального образования Усть-Лабинский район __________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Усть-Лабинский район				       С.И. Завалевская